轻松考项目周报

报告期：2018-05-02 至 2018-05-04

报告人：高明健

* **项目仪表板**

*项目进度图*

*需求变更*

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 确定基本需求 2. 确定基本功能模块 3. 数据库基础设计 4. 任务分配 | 2018/05/02-2018/05/04 | 高明健 | 完成 |

* **本周执行情况**

完成

* **问题和关注点**

数据库设计和类的设计容易混淆

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 编写需求确认书 | 2018/05/07-2018/05/11 | 王珺 | 未开始 |
| 1. 编写干系人登记册 | 赵雅欣 |
| 1. 页面原型设计 | 马嘉田，汤珺 |
| 1. 数据库建立 | 刘增璐 |
| 1. 服务器初始搭建 | 高明健 |