*[轻松考]*周报

报告期：*[2018-5-8]* 至 *[2018-5-15]*

报告人：*[赵雅欣]]*

* **项目仪表板**

*项目进度图*

*需求变更*

*测试进度*

*Bug趋势*

*FFR*

*]*

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.编写需求确认书 | 2018/5/1-2018/5/4 | 王珺，赵雅欣 | 已完成 |
| 2编写干系人登记册 | 2018/5/1-2018/5/4 | 赵雅欣 | 已完成 |
| 3.页面原型设计 | 2018/5/1-2018/5/4 | 汤珺，马嘉田 | 已完成 |
| 4.数据库建立 | 2018/5/1-2018/5/4 | 刘增璐 | 进行中 |
| 5.服务器初始建立 | 2018/5/1-2018/5/4 | 高明键 | 已完成 |

* **本周执行情况**

本周将继续完善数据库的建立，搭建后台服务端

* **问题和关注点**

数据库的变化更改需注意

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
|  | 2018/5/15-2018/5/22 | 高明建 |  |