*[轻松考]*周报

报告期：*[2018-5-15]* 至 *[2018-5-21]*

报告人：*[高明健]*

* **项目仪表板**

*项目进度图*

*需求变更*

*测试进度*

*Bug趋势*

*FFR*

*]*

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 服务器端搭建及后台简单数据测试 | 2018/5/14-2018/5/17 | 高明建 | 进行中 |
| Andriod界面搭建 | 2018/5/14-2018/5/16 | 刘增路，汤珺，马嘉田，王珺，赵雅欣 | 已完成 |
| 个人中心界面功能实现 | 2018/5/17-2018/5/18 | 高明建,刘增路，汤珺，马嘉田，王珺，赵雅欣 | 已完成 |

* **本周执行情况**

界面搭建较为顺利，数据库连接有些许问题

* **问题和关注点**

UI设计，界面优化

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 界面最终整合 | 2018/5/22-2018/5/23 | 高明建 | 进行中 |
| 计划界面简单逻辑实现 | 2018/5/22-2018/5/27 | 马嘉田 | 进行中 |
| UI优化及更改 | 2018/5/22-2018/5/27 | 高明建,汤珺，马嘉田，王珺，赵雅欣，邢旭东 | 进行中 |
| 项目策划书整理 | 2018/5/22-2018/5/22 | 赵雅欣，邢旭东 | 进行中 |
| 服务器端搭建及后台简单数据测试 | 2018/5/22-2018/5/27 | 高明建 | 进行中 |