*[轻松考]*周报

报告期：*[2018-5-29]* 至 *[2018-6-5]*

报告人：*[赵雅欣]*

* **项目仪表板**

*项目进度图*

*需求变更*

*测试进度*

*Bug趋势*

*FFR*

*]*

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 计划界面完善逻辑实现 | 2018/5/21-2018/5/29 | 马嘉田 | 进行中 |
| UI优化及更改 | 2018/5/21-2018/5/29 | 高明建,汤珺，王珺，赵雅欣，邢旭东 | 版本一完成，进行版本二 |
| 项目策划书最终整理 | 2018/5/21-2018/5/29 | 赵雅欣，邢旭东 | 进行中 |
| 完善后台搭建 | 2018/5/21-2018/5/29 | 高明建 | 进行中 |

* **本周执行情况**

界面优化仍需继续

* **问题和关注点**

继续UI设计，界面优化

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 计划界面继续完善逻辑实现 | 2018/6/5-2018/6/12 | 马嘉田 | 进行中 |
| 继续UI优化及更改 | 2018/6/5-2018/6/12 | 汤珺，王珺，赵雅欣，邢旭东 | 进行中 |
| 完善后台搭建 | 2018/6/5-2018/6/12 | 高明建 | 进行中 |